AI Web Form Agent

逐步代码生成计划：LangChain / LangGraph 改造路线（修正版）

用途：这份文档用于逐步交给 Trae 生成代码。每个 Task 都是一个可以独立评审、独立测试、独立提交的任务包。

修正点：本版不再把“不能新增依赖”设为全局绝对规则。LangChain 和 LangGraph 对应任务允许新增最小必要依赖，但必须可选运行、说明用途、保留无 API key fallback，并通过测试。

# 全局约束

- 永远不自动提交最终表单。

- 永远不绕过 login、CAPTCHA、payment、OTP 或 destructive actions。

- 永远不保存 password、payment、OTP、CAPTCHA、one-time consent values。

- 本地 demo 必须在无 LLM API key 时可运行。

- LangChain 只能生成结构化建议和检索结果，不能执行浏览器动作。

- LangGraph 只能编排流程，不能绕过 PolicyEngine 或 ApprovalGateService。

- 不要新增 dashboard，除非直接改善主用户路径。

- 每个任务都必须先写测试，再写最小实现。

# 依赖策略（重要修正）

| 阶段 | 是否允许新增依赖 | 允许内容 | 禁止内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 0-2 | 不允许 | 只整理文案、schema、state，不需要新依赖 | LangChain、LangGraph、vector DB、LangSmith |
| Task 3-5 | 默认不允许 | 优先复用 SQLite、现有 memory、现有 policy fixture | embedding provider、vector DB、额外 RAG 框架 |
| Task 6 | 允许 | 最小 LangChain 依赖，例如 langchain-core / langchain-openai / langchain，按实际代码需要选择 | 为了未来可能用到而安装 langchain-community、chromadb、faiss、LangSmith 强依赖 |
| Task 7-8 | 允许 | 最小 LangGraph 依赖，例如 langgraph，且只用于 security_questionnaire runtime | 全量重构后端、把所有 workflow 都迁到 graph、绕过审批 |
| Task 9-11 | 默认不允许 | 前端/API/benchmark/docs 优先复用现有依赖 | 新增 UI 框架、图表库、dashboard 平台 |

- 新增依赖必须写清用途、修改 requirements/lockfile、保持运行时可选。

- 无 API key 或 provider 未配置时，系统必须 fallback 到 rules mode。

- 新增 LangChain/LangGraph 依赖后必须运行 backend pytest。

# 总体执行顺序

| 顺序 | 任务 | 主要产物 | 依赖策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| Task 0 | 基线确认 | 确认第一步已完成、测试通过 | 不新增依赖 |
| Task 1 | WorkflowState | graph-ready state builder | 不新增依赖 |
| Task 2 | Suggestion schemas | AnswerSuggestion / MemoryHit / PolicySourceHit | 不新增依赖 |
| Task 3 | ReviewedMemoryRetriever | 只读 reviewed memory 检索 | 默认不新增依赖 |
| Task 4 | PolicyDocRetriever | 本地 policy source 检索 | 默认不新增依赖 |
| Task 5 | SuggestionProvider | rules-first suggestion adapter | 默认不新增依赖 |
| Task 6 | LangChain structured output | 可选 LangChain adapter | 允许最小必要依赖 |
| Task 7 | Security Questionnaire Graph | LangGraph runtime skeleton | 允许最小必要依赖 |
| Task 8 | Workflow Runtime API | start/get/review API | 通常不新增依赖 |
| Task 9 | Frontend Runtime UI | 状态、证据、review 控件 | 不新增依赖 |
| Task 10 | Benchmark Integration | runtime/LLM/RAG 指标 | 默认不新增依赖 |
| Task 11 | Portfolio Packaging | README/docs/demo 更新 | 不新增依赖 |

# 最终全量验收

cd backend && python -m pytest
cd ../frontend && npm test && npm run build

# Task 0. 已完成基线确认

目标：确认当前分支已经完成第一步定位收敛和 workflow plan metadata API 修复。

## 文件范围

- 不需要新增代码。

- 只允许检查 README、frontend 入口、workflow plan schema、workflow plan endpoint tests。

## 代码生成步骤

- 确认工作区干净

git status --short --branch

- 运行全量测试

cd backend && python -m pytest
cd ../frontend && npm test && npm run build

## 测试命令

cd backend && python -m pytest

cd frontend && npm test && npm run build

## 验收标准

- backend pytest 通过。

- frontend test/build 通过。

- GET /tasks/{id}/plan 返回 params_schema、preconditions、produces。

## Trae 提示词

请只做基线确认，不修改代码。确认当前分支满足进入 WorkflowState 任务的条件。

# Task 1. 定义 LangGraph-ready WorkflowState

目标：新增统一 WorkflowState 表达，让现有 task 可以生成 graph-ready 状态对象，但不接入 LangGraph。

## 文件范围

- Create: backend/app/services/agent_runtime_state.py

- Test: backend/tests/test_agent_runtime_state.py

- Modify: backend/app/schemas.py only if response schema needs a compact state summary.

## 代码生成步骤

- 写测试：task 可以生成最小 WorkflowState

state = build_workflow_state(task)
assert state['task_id'] == task.id
assert state['workflow_type'] == 'security_questionnaire'
assert state['status'] == task.workflow_status
assert state['extracted_fields'] == []

- 写测试：敏感 mapped_value 不进入 state

field = FormField(label='Password', field_type='password', mapped_value='secret')
state = build_workflow_state(task)
assert 'secret' not in str(state)

- 实现最小 state builder

- 输出 task_id、workflow_type、target_url、profile_id、extracted_fields、memory_hits、policy_sources、suggestions、policy_result、review_request_id、verification_result、status、error。

- 不要保存完整 HTML、screenshot binary、密码、OTP、payment 或 one-time consent。

## 测试命令

cd backend && python -m pytest tests/test_agent_runtime_state.py

cd backend && python -m pytest

## 验收标准

- WorkflowState 可以从现有 Task 生成。

- 敏感值不会进入 state。

- 没有数据库迁移。

- 没有 LangGraph/LangChain 依赖。

## Trae 提示词

请实现 Task 1：新增 graph-ready WorkflowState。只创建 agent_runtime_state.py 和对应测试。不要接入 LangGraph，不新增依赖，不改执行逻辑。

# Task 2. 新增 AnswerSuggestion 和检索结果 schema

目标：定义 LangChain adapter 将来要消费的稳定结构，但先不调用任何 LLM。

## 文件范围

- Create: backend/app/services/suggestion_types.py

- Test: backend/tests/test_suggestion_types.py

## 代码生成步骤

- 写测试：unsupported 不允许带 suggested_value

with pytest.raises(ValueError):
    validate_answer_suggestion_payload({'question_id':'q1','field_id':'f1','suggested_value':'Yes','confidence':0.5,'answer_status':'unsupported','reason':'No source','source_ids':[],'memory_ids':[],'safety_flags':[]})

- 写测试：confidence 范围固定

with pytest.raises(ValueError):
    validate_answer_suggestion_payload({'question_id':'q1','field_id':None,'suggested_value':None,'confidence':1.5,'answer_status':'requires_user_input','reason':'Need user input','source_ids':[],'memory_ids':[],'safety_flags':[]})

- 实现 schema

- 使用 Pydantic BaseModel。

- AnswerSuggestion 字段：question_id、field_id、suggested_value、confidence、answer_status、reason、source_ids、memory_ids、safety_flags。

- MemoryHit 字段：memory_id、profile_key、value_preview、source_task_id、reviewed_at、stale、confidence、reusable、sensitivity。

- PolicySourceHit 字段：source_id、document_id、title、section、snippet、score。

## 测试命令

cd backend && python -m pytest tests/test_suggestion_types.py

cd backend && python -m pytest

## 验收标准

- schema 固定。

- unsupported/sensitive_blocked 不能带值。

- confidence 超出范围失败。

- 没有调用 LLM。

## Trae 提示词

请实现 Task 2：新增 AnswerSuggestion、MemoryHit、PolicySourceHit 的稳定 schema 和校验测试。不要接入 LangChain，不新增 provider，不改 mapping 行为。

# Task 3. 实现 ReviewedMemoryRetriever

目标：把现有 WorkflowMemory 包成只读检索器，保证 stale/sensitive/one-time memory 不会被自动应用。

## 文件范围

- Create: backend/app/services/reviewed_memory_retriever.py

- Test: backend/tests/test_reviewed_memory_retriever.py

## 代码生成步骤

- 查现有 memory 模型

rg "WorkflowMemory|workflow_memory|stale|sensitive" backend/app backend/tests -n

- 写测试：敏感 memory 不返回

- 创建 password/payment/otp/consent 类 memory，调用 retrieve_reviewed_memory，断言结果不包含敏感值。

- 写测试：stale memory 标记为 review-only

- 创建 stale memory，断言 hit.stale=True 且不会被标记为可自动应用。

- 实现最小检索

- 第一版只用 SQLite/字符串匹配。

- query 匹配 label/profile_key/source text。

- limit 默认 5。

- 不新增 vector DB 或 embedding 依赖。

## 测试命令

cd backend && python -m pytest tests/test_reviewed_memory_retriever.py

cd backend && python -m pytest

## 验收标准

- 只读检索，不写 memory。

- 敏感/一次性值不返回。

- stale memory 不自动应用。

- 不新增依赖。

## Trae 提示词

请实现 Task 3：新增 reviewed memory retriever。复用现有 WorkflowMemory 模型，不新增数据库迁移，不新增 vector DB。先写测试覆盖 sensitive skip 和 stale review-only。

# Task 4. 实现 PolicyDocRetriever

目标：为安全问卷从本地 policy fixtures 检索 source evidence，不依赖 LLM API key。

## 文件范围

- Create or modify: backend/app/services/policy_doc_retriever.py

- Reuse if exists: backend/app/services/policy_answer_retrieval.py

- Test: backend/tests/test_policy_doc_retriever.py

## 代码生成步骤

- 查现有 policy 检索代码

rg "mock-security-policy|policy_answer|source evidence|PolicySource" backend docs examples -n

- 写测试：能检索 encryption 证据

hits = retrieve_policy_sources('Do you encrypt data at rest?', limit=3)
assert hits
assert hits[0].source_id
assert hits[0].snippet
assert 0 <= hits[0].score <= 1

- 实现关键词检索

- 用 pathlib 读取本地 markdown fixture。

- 按标题或段落切分。

- 用 token overlap 计算 score。

- 不新增 embeddings。

## 测试命令

cd backend && python -m pytest tests/test_policy_doc_retriever.py

cd backend && python -m pytest

## 验收标准

- 无 API key 可运行。

- source_id 稳定。

- snippet 不为空。

- 不新增依赖。

## Trae 提示词

请实现 Task 4：为 security questionnaire 提供本地 policy source retriever。复用现有 policy_answer_retrieval 逻辑；不要新增依赖，不做 embeddings。

# Task 5. 实现 SuggestionProvider rules-first adapter

目标：统一 rules、reviewed memory、policy source 的建议出口；LangChain 留到下一步。

## 文件范围

- Create: backend/app/services/suggestion_provider.py

- Test: backend/tests/test_suggestion_provider.py

## 代码生成步骤

- 写测试：rules mode 无 API key 可返回建议

- suggest_answers(..., mode='rules') 必须返回 AnswerSuggestion 列表。

- 写测试：unsupported 不编造答案

- 证据不足时 answer_status 为 unsupported 或 requires_user_input，suggested_value 为空。

- 实现 provider

- 调用现有规则映射/政策建议逻辑。

- 把结果转换成 AnswerSuggestion。

- 不执行浏览器动作。

- 不写数据库。

## 测试命令

cd backend && python -m pytest tests/test_suggestion_provider.py

cd backend && python -m pytest

## 验收标准

- rules mode 无 API key 正常。

- SuggestionProvider 不执行浏览器动作。

- unsupported 不带 suggested_value。

- 默认不新增依赖。

## Trae 提示词

请实现 Task 5：新增 SuggestionProvider，统一输出 AnswerSuggestion。第一版只做 rules-first，不调用 LangChain。不要执行浏览器，不写数据库，不新增依赖。

# Task 6. 接入 LangChain structured output（允许最小依赖）

目标：加入可选 LangChain structured output；没有配置时继续 rules fallback。

## 文件范围

- Modify: backend dependency file only for minimal LangChain packages.

- Create: backend/app/services/langchain_suggestion_adapter.py

- Modify: backend/app/services/suggestion_provider.py

- Test: backend/tests/test_langchain_suggestion_adapter.py

## 代码生成步骤

- 检查依赖并选择最小包

rg "langchain|langgraph|langsmith" backend pyproject.toml requirements*.txt -n

- 如果项目已有 LangChain，复用。没有则允许新增最小必要依赖，例如 langchain-core 与实际 provider 包。

- 写测试：LLM 输出必须通过 AnswerSuggestion 校验

- mock model 返回合法/非法结构，非法结构必须被拒绝或 fallback。

- 写测试：provider 未配置时 fallback

- 没有 API key 时 suggest_answers(..., mode='llm') 不应破坏 demo，应返回 rules suggestions 或清晰 fallback 状态。

- 实现 adapter

- Prompt 明确：只生成建议，不执行动作，不编造 source_id，不输出敏感值。

- 所有输出通过 validate_answer_suggestion_payload。

- 异常时 fallback rules。

## 测试命令

cd backend && python -m pytest tests/test_langchain_suggestion_adapter.py tests/test_suggestion_provider.py

cd backend && python -m pytest

## 验收标准

- 允许新增最小 LangChain 依赖。

- 无 API key demo 不坏。

- LLM 输出 schema 不合法会被拒绝。

- LangChain 不控制 BrowserExecutor。

## Trae 提示词

请实现 Task 6：可选 LangChain structured output adapter。允许新增最小必要 LangChain 依赖，但必须说明用途、更新 requirements/lockfile、保留无 API key fallback，并用 AnswerSuggestion 校验所有输出。

# Task 7. 接入 LangGraph Security Questionnaire runtime（允许最小依赖）

目标：只为 security_questionnaire 接入 LangGraph runtime skeleton，节点只包现有 service。

## 文件范围

- Modify dependency file only for minimal langgraph package.

- Create: backend/app/services/agent_runtime/security_questionnaire_graph.py

- Create: backend/app/services/agent_runtime/__init__.py

- Test: backend/tests/test_security_questionnaire_graph.py

## 代码生成步骤

- 新增最小 LangGraph 依赖

- 只新增 langgraph 及其必要直接依赖。

- 不要同时新增 LangSmith、vector DB、browser automation 框架。

- 写测试：review 前不会 fill_browser

- 运行 graph 到 review interrupt，mock fill_browser，断言未调用。

- 写测试：只支持 security_questionnaire

- form_fill/vendor_onboarding 进入该 graph 应返回 ValueError 或 409。

- 实现 graph 节点

- 节点：start、analyze_page、extract_questions、retrieve_reviewed_memory、retrieve_policy_sources、suggest_answers、policy_check、review_interrupt、apply_review_decision、fill_browser、verify_result、submit_approval_interrupt、finish、fail。

- 节点只包现有 service，不重写业务逻辑。

## 测试命令

cd backend && python -m pytest tests/test_security_questionnaire_graph.py

cd backend && python -m pytest

## 验收标准

- 允许新增最小 LangGraph 依赖。

- 只支持 security_questionnaire。

- review_interrupt 前不会 fill。

- Graph 不绕过 PolicyEngine/ApprovalGateService。

## Trae 提示词

请实现 Task 7：为 Security Questionnaire 接入 LangGraph runtime。允许新增最小 langgraph 依赖，但只用于 security_questionnaire，不全量重构，不自动 fill，不自动 submit。

# Task 8. 新增 Workflow Runtime API

目标：给前端提供 start/get/review 三个最小 runtime API，review endpoint 内部 resume。

## 文件范围

- Create: backend/app/routers/workflows.py or extend existing workflow router.

- Modify: backend/app/main.py only if new router is created.

- Test: backend/tests/test_workflow_runtime_endpoint.py

## 代码生成步骤

- 写测试：start 跑到 review interrupt

- POST /api/workflows/{task_id}/start 返回 current_node='review_interrupt' 或对应 paused 状态。

- 写测试：非法状态返回 409

- review 前置条件不满足时不能 resume。

- 实现 API

- POST start 只允许 security_questionnaire。

- GET 返回 compact WorkflowState。

- POST review 校验 approval request 属于该 task。

- 不暴露通用 resume。

## 测试命令

cd backend && python -m pytest tests/test_workflow_runtime_endpoint.py

cd backend && python -m pytest

## 验收标准

- 不暴露通用 resume。

- review 前不会 fill。

- API response 不包含敏感值。

- 通常不新增依赖。

## Trae 提示词

请实现 Task 8：最小 workflow runtime API。只添加 start/get/review，review 内部 resume。不要暴露通用 resume，不改 fill/submit 安全规则。

# Task 9. 前端接入 Runtime 状态和 Review UI

目标：复用现有 TaskDetail/ReviewMapping，让用户看到 graph 当前状态、source evidence、approve/edit/reject。

## 文件范围

- Modify: frontend/src/api.js or existing API client.

- Modify: frontend/src/pages/TaskDetail.jsx

- Modify: frontend/src/pages/ReviewMapping.jsx if present.

- Modify tests under frontend/src/*.test.js.

## 代码生成步骤

- 写测试：API client 路径正确

- startWorkflow(1, 'security_questionnaire') 请求 /api/workflows/1/start。

- 接入 UI

- TaskDetail 显示 current_node 和 summary。

- ReviewMapping 显示 source evidence、confidence、safety flags。

- 每个 item 支持 approve/edit/reject。

- WAITING_APPROVAL 不新增自动提交按钮。

## 测试命令

cd frontend && npm test

cd frontend && npm run build

## 验收标准

- 用户能看到 analyze/retrieve/suggest/review/fill/verify。

- source evidence 可见。

- 没有自动提交按钮。

- 不新增前端依赖。

## Trae 提示词

请实现 Task 9：前端接入 workflow runtime 状态和 review UI。复用现有 TaskDetail/ReviewMapping，不新增 dashboard，不新增自动提交按钮，不新增前端依赖。

# Task 10. Benchmark 接入 runtime 对比

目标：让评估能证明 rules/memory/optional LLM/runtime 的效果。

## 文件范围

- Modify: backend/app/services/benchmark_runner.py

- Modify: backend/app/schemas.py only if response needs metric fields.

- Test: backend/tests/test_benchmark_runner.py

## 代码生成步骤

- 查现有 benchmark modes

rg "mode|benchmark|source_evidence|safety_pass|verification" backend/app/services/benchmark_runner.py backend/tests/test_benchmark_runner.py -n

- 写测试：无 API key 跳过 optional LLM case

- langchain_rag_optional 缺 provider 不应失败整个 suite。

- 写测试：runtime mode 报告安全和验证指标

- summary 必须包含 safety_pass_rate、fill_verification_pass_rate、source_evidence_coverage。

- 实现最小 benchmark 扩展

- 复用已有 local fixtures。

- 不要启动真实外部网站。

- 无 provider 时 rules/runtime case 正常跑。

## 测试命令

cd backend && python -m pytest tests/test_benchmark_runner.py tests/test_benchmark_endpoint.py

cd backend && python -m pytest

## 验收标准

- 无 API key 可跑 rules/runtime case。

- optional LLM 缺配置不失败整个 suite。

- 报告包含 safety、verification、source evidence。

- 默认不新增依赖。

## Trae 提示词

请实现 Task 10：扩展 benchmark 以比较 rules/memory/optional LLM/runtime。复用现有 BenchmarkRunner，不新建评估系统。默认不新增依赖。

# Task 11. Portfolio 文档和 Demo 收尾

目标：把实现后的系统包装成面试可讲的 3 到 5 分钟 demo。

## 文件范围

- Modify: README.md

- Modify: docs/architecture.md

- Modify: docs/demo-script.md

- Modify: docs/safety-model.md

## 代码生成步骤

- 更新 README 技术故事

- LangGraph = durable, human-reviewed workflow orchestration。

- LangChain = structured suggestions and retrieval。

- PolicyEngine = safety decision owner。

- Playwright = approved browser execution。

- SQLite = reproducible local state, traces, approvals, memory, benchmark runs。

- 更新 demo script

- 主路径：Security Questionnaire。

- 步骤：open fixture -> extract -> retrieve evidence -> suggest -> review -> fill -> verify -> stop before submit -> show benchmark。

- 更新 safety docs

- LangGraph 是编排层，不是安全决策层。

- LangChain 是建议层，不是执行层。

- PolicyEngine 和 ApprovalGateService 是安全边界。

## 测试命令

cd backend && python -m pytest

cd frontend && npm test && npm run build

## 验收标准

- README 90 秒能讲清项目不是 form filler。

- demo script 3 到 5 分钟可跑。

- 文档没有声称系统会自动提交。

- 不新增依赖。

## Trae 提示词

请实现 Task 11：更新 portfolio 文档和 demo story。只写文档，不改业务逻辑。必须明确 LangGraph/LangChain 的边界和安全限制。