AI Web Form Agent 拓展方案

从表单填写器拓展为 review-first 页面工作流助手

生成日期：2026-07-26

核心判断：下一步不应先堆更多模板，也不应马上重写成 LangGraph。更稳的路线是先加 Universal Page Intake 和 Page Overview，把现有 Tool Registry、AgentStep Timeline、Memory、Reliability Detector、Benchmark 串成一条更通用的用户路径。

# 1. 当前项目状态

项目已经不只是简单表单填写器。当前地基已经比较完整，适合向“页面工作流助手”拓展。

| 模块 | 当前状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| Tool Registry | 已有 params_schema、preconditions、produces、failure_modes、recovery_hint、evidence_required、approval_reason。 | 可作为未来工具选择和安全解释的公共元数据层。 |
| AgentStep Timeline | 已有统一 AgentStep 展示模型、后端聚合、Task Detail 时间线 UI。 | 可作为所有 workflow 的可解释执行视图。 |
| Reliability Detector | 已有 selector 重复失败、重复 action、timeout、verification mismatch、missing approval、URL stagnation。 | 适合先转人工 review，不做自动乱修。 |
| LlmClient | 已有 complete_json 和 suggest_mapping；还缺 summarize 和 classify。 | 下一步应补成统一 LLM 边界。 |
| Memory | 已有 reviewed memory、source/governance metadata、stale、last_used_at、list/delete UI。 | 可信复用已有基础，但 disable/correction history 还未做满。 |
| Benchmark | 已有 rules、llm、rag_llm、full_workflow、memory mode、baseline comparison 和报告。 | 可以证明改动效果。 |

# 2. 为什么现在还没真正引入 LangGraph

原因不是技术卡住，而是当前多数 workflow 仍是固定路径：open page -> extract -> map -> review -> fill -> verify -> approval。这个流程用现有 planner 和 service 更直接。

- 现在强行引入 LangGraph，容易变成为了展示框架而展示框架。

- 项目已有自己的 ToolRegistry、PolicyEngine、TraceRecorder、MemoryRetriever 和 BenchmarkRunner。

- LangGraph 更适合在分支多、checkpoint resume 多、多轮 human-in-the-loop 状态复杂时加入。

- 正确方式是未来做 adapter，而不是重写核心 runtime。

# 3. 拓展总方向

推荐定位：从“表单工作流助手”拓展成“review-first 页面工作流助手”。

用户给一个网页  |  系统识别页面任务类型  |  抽取字段、问题、动作和风险  |  用 reviewed memory 或 policy evidence 给建议  |  用户 review  |  执行安全动作  |  验证结果  |  记录 timeline  |  用 benchmark/replay 证明可靠性

这条路线的重点不是让 agent 任意点击网页，而是让它先理解网页，再把用户带进安全、可审核、可验证的工作流。

# 4. 三种拓展路线对比

| 路线 | 做法 | 优点 | 风险 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 横向加模板 | 继续增加 job application、SaaS intake、CRM entry 等模板。 | 看起来应用面扩大快。 | 容易变成一堆半成品。 | 暂缓。 |
| 纵向强化安全问卷 | 把 security questionnaire 做到极致。 | 专业、AI/RAG/evidence 味道强。 | 页面适用面仍然窄。 | 保留为核心 demo。 |
| Universal Page Intake | 先分析任意页面，再推荐 workflow。 | 复用现有能力，应用面自然扩大。 | 需要设计好 page type 和推荐逻辑。 | 推荐。 |

# 5. 推荐架构：Universal Page Intake

新增一个很薄的 PageIntakeService，复用现有 extractor、workflow templates、policy/risk 规则和 LlmClient。不要新增大框架。

## 5.1 输入

- url：目标页面地址。

- user_goal：用户想完成什么，例如“总结这个职位页面”或“看看这个供应商页面需要填什么”。

- profile_id：可选，用于判断可复用 profile/memory。

## 5.2 输出

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| page_type | form、questionnaire、job_page、vendor_intake、article、unknown。 |
| recommended_workflow | form_fill、security_questionnaire、vendor_onboarding、job_research_summary、web_data_extract。 |
| confidence | 规则判断置信度。低置信度进入人工选择。 |
| detected_fields | 从表单/控件中抽出的字段。 |
| detected_questions | 问卷或页面文本中的问题。 |
| detected_actions | 页面按钮、submit、save、delete、purchase 等动作。 |
| blocked_reasons | 登录、CAPTCHA、支付、OTP、destructive action 等安全阻断。 |
| evidence | 支持 page_type 和 workflow 推荐的标题、label、按钮、文本片段、截图引用。 |

## 5.3 推荐逻辑

- 如果检测到大量问句、yes/no/select 答案、policy/security 关键词，推荐 security_questionnaire。

- 如果检测到 vendor、company、tax、contact、onboarding 关键词，推荐 vendor_onboarding。

- 如果检测到 job title、responsibilities、requirements、salary/location，推荐 job_research_summary。

- 如果主要是普通输入控件，推荐 form_fill。

- 如果结构不明确但有可提取文本/表格/链接，推荐 web_data_extract。

# 6. 前端设计：Page Overview

新增 Analyze Page 入口。用户输入 URL 和目标后，不直接进入填表，而是先看到 Page Overview。

## Page Overview 应展示

- 页面是什么：page_type、confidence、推荐 workflow。

- 系统发现了什么：字段、问题、按钮、文本证据。

- 风险在哪里：submit、delete、payment、login、CAPTCHA、OTP 等。

- 下一步可以做什么：进入 Review Mapping、生成摘要、提取页面、改选 workflow、放弃。

注意：Page Overview 不要做成监控面板。它应该是用户路径的一站，不是 debug 中心。高级证据默认折叠。

# 7. 与之前路线合并后的阶段计划

## 阶段 1：地基补齐，1 周

- 补 LlmClient.summarize() 和 LlmClient.classify()。

- 保持 rules mode 无 LLM key 可运行。

- 用现有测试覆盖 LLM unavailable fallback。

## 阶段 2：Universal Page Intake + Page Overview，1-2 周

- 新增 PageIntakeService。

- 新增 /tasks/{id}/intake 或 /page-intake endpoint。

- 新增 Analyze Page / Page Overview UI。

- 复用现有 FormExtractor、PageExtractor、WorkflowTemplates、PolicyEngine。

## 阶段 3：把现有 workflow 接成统一路径，2-3 周

- questionnaire -> Security Questionnaire。

- vendor form -> Vendor Onboarding。

- job page -> Job Research Summary。

- ordinary form -> Form Fill。

- unknown content page -> Web Data Extract。

## 阶段 4：三个高质量应用场景，3-6 周

- Security Questionnaire：source-backed suggestions、review、fill、verify、timeline、benchmark。

- Vendor Onboarding：profile/memory reuse、approval gates、verification。

- Job Research Summary：页面阅读、结构化摘要、证据引用、保存结果。

## 阶段 5：Workflow Replay，4-8 周

- 保存一次成功 workflow trace。

- 选择同一 fixture 或新 profile 复跑。

- 比较 verification 结果。

- 输出 replay report 和 failure reason。

## 阶段 6：LangGraph Adapter，最后加入

- 新增 langgraph_runtime.py。

- 先只包 security_questionnaire。

- 复用 ToolRegistry、PolicyEngine、WorkflowTraceService、WorkflowMemory、ReliabilityDetector。

- Benchmark 对比 old runtime 与 LangGraph runtime。

# 8. 不做什么

- 不做通用爬虫。

- 不做任意点击 agent。

- 不自动绕过登录、CAPTCHA、OTP、支付或 destructive actions。

- 不自动提交表单。

- 不现在重写 runtime。

- 不一次性迁移所有 workflow 到 LangGraph。

# 9. 验收标准

| 阶段 | 验收标准 |
| --- | --- |
| LlmClient 补齐 | 所有 LLM 相关能力通过统一 client；无 API key 时 fallback 清晰；rules mode 不受影响。 |
| Page Intake | 给定本地 security questionnaire、vendor onboarding、job page fixture，能返回 page_type、recommended_workflow、evidence。 |
| Page Overview | 用户能从页面分析结果进入正确 workflow；风险动作明确展示；debug 证据默认折叠。 |
| Workflow 接入 | 三个主场景都能完成 read -> suggest/extract -> review -> execute/save -> verify/timeline。 |
| Replay | 能复跑至少一个成功 fixture，并生成 verification/replay report。 |
| LangGraph Adapter | 只作为可选 runtime 存在，复用现有 tool/policy/memory/trace，不破坏默认 rules path。 |

# 10. Portfolio 叙事

最终可以这样讲项目：

Problem: 企业网页工作流需要安全、可审查、可验证的自动化  |  Approach: review-first browser workflow assistant  |  Architecture: React + FastAPI + Playwright + SQLite + ToolRegistry + Policy + Memory + Benchmark  |  AI: optional LLM through LlmClient, reviewed memory/RAG evidence  |  Safety: no auto-submit, no CAPTCHA/login/payment bypass, human review gates  |  Evidence: timeline, screenshots, verification, benchmark/replay reports

这比“我做了一个表单填写器”更像 AI engineer 项目：它展示页面理解、工具调用、RAG/memory、安全策略、可观测性、评估和可靠性。

# 11. 推荐的下一步

- 实现 LlmClient.summarize() 和 classify()。

- 新增 PageIntakeService 的最小规则版。

- 为 security questionnaire、vendor onboarding、job page 各写一个 intake 测试。

- 前端新增 Analyze Page / Page Overview。

- 把 Page Overview 的推荐按钮接到现有 workflow。

最短路径：先做 Universal Page Intake + Page Overview。它不需要推倒现有架构，却能最大幅度扩大应用面。