AI Web Form Agent

LangGraph / LangChain 改造实施方案

文档目的：给开发者和 Trae 提供无歧义的实现说明。该方案不要求推翻现有系统，而是在现有 review-first browser workflow assistant 基础上加入 LangGraph 编排层和 LangChain LLM/RAG 适配层。

核心判断：LangGraph 负责工作流状态、暂停、恢复；LangChain 负责结构化建议和检索。安全规则、Playwright 执行、SQLite 持久化、验证和评估系统继续由项目自有代码负责。

# 1. 改造目标

- 把项目从 “AI form filler” 的第一印象升级为 “Review-first AI Browser Workflow Assistant”。

- 主 demo 收敛为 Security Questionnaire Assistant，展示页面读取、证据检索、答案建议、用户审阅、浏览器填写、结果验证、提交前停止。

- 引入 LangChain 作为可选 LLM/RAG adapter；无 API key 时 rules-mode 必须继续完整可运行。

- 引入 LangGraph 作为 security_questionnaire workflow 的编排骨架；第一阶段只改一个 workflow，不全量重构。

- 保留现有安全边界：不自动提交、不绕登录、不处理 CAPTCHA、不保存敏感/一次性值、不让 LLM 直接控制浏览器。

# 2. 非目标

- 不做通用 autonomous browser agent。

- 不把整个后端替换成 LangChain agent。

- 不让 LLM 自由选择或执行 browser tools。

- 不新增云浏览器、代理池、CAPTCHA solving、自动登录、生产多用户账号系统。

- 不把 LangSmith、vector DB、embedding provider 设为必需依赖。

# 3. 保留的项目核心

| 模块 | 继续承担的职责 | 改造要求 |
| --- | --- | --- |
| FormExtractor | 抽取页面字段、label、hint、options、question text | 不由 LLM 替代；Graph node 只调用它 |
| FieldMapper | 规则优先映射 profile data | 继续作为 deterministic fallback |
| PolicyEngine | blocked / review-required / allowed 分类 | 安全最终判断来源 |
| ApprovalGateService | 创建和记录人工审阅请求 | LangGraph interrupt 必须复用它 |
| BrowserExecutor | Playwright 填写浏览器并记录动作 | 只接收用户 approved values |
| VerificationService | 读取 DOM 并验证填写结果 | 结果写入 trace/benchmark |
| WorkflowMemory | 保存 reviewed、non-sensitive、reusable memory | 检索层只能读取合规记忆 |
| BenchmarkRunner | 评估提取、映射、RAG、执行质量 | 新增 LangChain/LangGraph 对比模式 |

# 4. 目标架构

React Frontend
  -> FastAPI Backend
    -> Workflow API
    -> LangGraph Workflow Runtime
      -> graph state
      -> nodes
      -> interrupt / resume
      -> checkpoint persistence
    -> LangChain Adapter Layer
      -> structured output
      -> reviewed memory retriever
      -> local policy document retriever
    -> Existing Core Services
      -> FormExtractor
      -> FieldMapper
      -> PolicyEngine
      -> ApprovalGateService
      -> BrowserExecutor
      -> Verification
      -> Trace Services
      -> BenchmarkRunner
      -> SQLite

硬约束：LangGraph 只能编排流程，不能绕过 PolicyEngine。LangChain 只能生成建议，不能直接执行浏览器动作。Playwright 执行仍必须通过 BrowserExecutor。

# 5. WorkflowState 规格

第一阶段先定义统一状态对象。状态对象供 graph、trace、benchmark、UI 共享。不要把 screenshot、完整 HTML、大段 source 文本塞进 state；大对象继续存数据库或文件，state 只存 id、summary、metadata。

WorkflowState:
  task_id: str
  workflow_type: str
  target_url: str
  profile_id: str | null
  page_snapshot_id: str | null
  extracted_fields: ExtractedField[]
  extracted_questions: ExtractedQuestion[]
  memory_hits: MemoryHit[]
  policy_sources: PolicySourceHit[]
  suggestions: AnswerSuggestion[]
  policy_result: PolicyCheckResult | null
  review_request_id: str | null
  review_decision: ReviewDecision | null
  browser_execution_id: str | null
  browser_result: BrowserExecutionResult | null
  verification_result: VerificationResult | null
  submit_approval_request_id: str | null
  status: str
  error: WorkflowError | null

# 6. LangGraph 工作流

## 6.1 节点顺序

start
-> analyze_page
-> extract_questions
-> retrieve_reviewed_memory
-> retrieve_policy_sources
-> suggest_answers
-> policy_check
-> create_review_interrupt
-> apply_review_decision
-> fill_browser
-> verify_result
-> create_submit_approval_interrupt
-> finish / fail

## 6.2 节点职责

### start

- 读取 task，初始化 WorkflowState。

- 确认 workflow_type == security_questionnaire。

- 设置状态为 ANALYZING。

### analyze_page

- 调用现有页面分析/浏览器打开逻辑。

- 记录 page snapshot、screenshot、metadata。

- 发现 login、CAPTCHA、payment、destructive action 信号时停止自动继续。

### extract_questions

- 调用现有 FormExtractor。

- 输出 extracted_fields 和 extracted_questions。

- 本节点不调用 LLM。

### retrieve_reviewed_memory

- 只检索 reviewed、reusable、non-sensitive memory。

- stale memory 只能作为 review evidence，不能自动应用。

### retrieve_policy_sources

- 基于问题文本检索本地 policy docs。

- 每个命中必须包含 source_id、title、section、snippet、score。

### suggest_answers

- 无 API key 时使用 rules-mode / deterministic mapping。

- 有 API key 时使用 LangChain structured output。

- LLM 只能返回建议，不允许返回浏览器动作。

### policy_check

- 调用现有 PolicyEngine。

- 对 suggestions 进行 allowed、requires_review、blocked 分类。

- password、OTP、payment、CAPTCHA、final consent、final submit、destructive action 必须拦截。

### create_review_interrupt

- 创建 mapping review payload。

- 保存 approval request。

- 触发 LangGraph interrupt，等待用户 approve/edit/reject。

### apply_review_decision

- 应用用户确认后的值。

- 只把 reviewed、reusable、non-sensitive corrections 写入 WorkflowMemory。

- 设置状态为 READY_TO_FILL。

### fill_browser

- 调用 BrowserExecutor。

- 只填写 approved values。

- 不得点击 final submit。

### verify_result

- 读取 DOM 当前值，对比 approved mappings。

- 记录 verification evidence。

### create_submit_approval_interrupt

- 创建最终提交前 approval request。

- 第一阶段不实现自动提交，只提示用户手动继续或停止。

# 7. LangChain 适配层

## 7.1 Adapter 范围

- 只用于 structured answer suggestions。

- 只用于 reviewed memory retrieval。

- 只用于 local policy docs retrieval。

- 不要把所有 service 包成 agent tools 暴露给 LLM。

## 7.2 AnswerSuggestion schema

AnswerSuggestion:
  question_id: str
  field_id: str | null
  suggested_value: str | null
  confidence: float
  answer_status: "suggested" | "unsupported" | "sensitive_blocked" | "requires_user_input"
  reason: str
  source_ids: str[]
  memory_ids: str[]
  safety_flags: str[]

## 7.3 输出规则

- confidence 必须在 0.0 到 1.0。

- unsupported / sensitive_blocked 时 suggested_value 必须为 null。

- source_ids 必须能映射到 policy_sources。

- memory_ids 必须能映射到 memory_hits。

- 不得编造 source_id 或 memory_id。

# 8. API 改造

## 8.1 POST /api/workflows/{task_id}/start

Request:
{
  "workflow_type": "security_questionnaire"
}
Response:
{
  "task_id": "task_123",
  "status": "ANALYZING",
  "graph_run_id": "graph_123"
}

## 8.2 GET /api/workflows/{task_id}

Response:
{
  "task_id": "task_123",
  "status": "MAPPING_READY",
  "current_node": "create_review_interrupt",
  "review_request_id": "review_123",
  "summary": {}
}

## 8.3 POST /api/workflows/{task_id}/review

Request:
{
  "review_request_id": "review_123",
  "items": [
    { "field_id": "field_1", "decision": "approved", "value": "Yes" },
    { "field_id": "field_2", "decision": "edited", "value": "SOC 2 report available under NDA" },
    { "field_id": "field_3", "decision": "rejected", "value": null }
  ]
}
Response:
{
  "task_id": "task_123",
  "status": "READY_TO_FILL"
}

# 9. 前端改造

- 首页第一屏展示 workflow templates：Security Questionnaire、Vendor Onboarding、Generic Form Fill。

- 默认突出 Security Questionnaire，不把裸 URL 输入作为第一视觉中心。

- Task detail 显示 timeline：Analyze page、Extract questions、Retrieve evidence、Suggest answers、Review mappings、Fill browser、Verify result、Await submission approval。

- Review 页面必须展示 question/field label、suggested answer、source evidence、memory evidence、confidence、safety flags、approve/edit/reject 控件。

- Submit approval 页面只提示用户手动继续或停止，不提供自动提交按钮。

# 10. Benchmark 改造

- 新增或扩展 security_questionnaire_langchain 和 security_questionnaire_langgraph benchmark mode。

- 无 API key 时跳过 LangChain LLM case，但 rules-only benchmark 必须通过。

- 报告 extraction_success_rate、mapping_accuracy、source_evidence_coverage、unsupported_refusal_accuracy、sensitive_skip_accuracy、review_required_accuracy、fill_verification_pass_rate、workflow_success_rate、safety_pass_rate。

# 11. 测试要求

- Backend：cd backend && python -m pytest。

- Frontend：cd frontend && npm test && npm run build。

- 必须覆盖：review 前不会 fill_browser；只填写 approved values；final submit 永不执行；stale memory 不自动应用；structured output schema 校验；source evidence 展示。

# 12. 实施顺序

| 顺序 | 目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| Step 1 | 产品入口和文案收敛 | 首页和 README 第一眼变成 review-first browser workflow assistant |
| Step 2 | 定义 WorkflowState | 现有流程可以写入统一 state，不破坏 rules-mode |
| Step 3 | LangChain Adapter | structured suggestions 可选启用，无 API key fallback 正常 |
| Step 4 | Security Questionnaire LangGraph | review interrupt pause/resume 可用 |
| Step 5 | UI timeline + evidence | 用户不看 debug panel 也能理解流程和依据 |
| Step 6 | Benchmark + portfolio proof | 本地 benchmark 报告 safety、verification、source coverage |

# 13. 第一步给 Trae 的详细技术方案

本步骤目标：不接入 LangChain/LangGraph，不改核心业务逻辑，只把产品入口、README、demo 文案收敛到 review-first browser workflow assistant，并把 Security Questionnaire 固定为主 demo。

## 13.1 Trae 任务标题

Refocus product entry and docs around review-first browser workflow assistant

## 13.2 Trae 任务目标

- 让项目第一眼不再像普通 AI form filler。

- 首页/任务创建入口突出 Security Questionnaire workflow。

- README 第一屏说明 read -> retrieve -> review -> fill -> verify -> stop before submit。

- 不新增后端能力，不接入 LangChain/LangGraph，不改变数据库 schema。

## 13.3 允许修改范围

- README.md。

- frontend 中负责首页、task creation、workflow template selection、task detail 文案的组件。

- docs 中现有 demo / portfolio / walkthrough 文档。

- 必要时只调整前端常量或 workflow template 显示顺序。

## 13.4 禁止修改范围

- 不要修改 BrowserExecutor。

- 不要修改 PolicyEngine 的行为。

- 不要修改 ApprovalGateService 的行为。

- 不要新增 LangChain、LangGraph、LangSmith、vector DB 依赖。

- 不要新增登录、自动提交、CAPTCHA、云浏览器相关功能。

- 不要新增 dashboard 或复杂 observability 页面。

## 13.5 具体实现要求

- README 标题下第一段改为：AI Web Form Agent is a review-first AI browser workflow assistant...

- README 必须明确主 demo：Security Questionnaire Assistant。

- README 必须保留 safety statement：never auto-submits forms, never bypasses login/CAPTCHA/payment/OTP, and works locally without LLM API keys。

- README quick demo section 必须按真实用户路径描述：select workflow -> analyze fixture -> review evidence -> approve/edit -> fill browser -> verify -> stop before submit。

- 前端首页如果已有 workflow template 概念，只调整排序和文案；没有则用现有 task creation UI 做最小改动，不新增复杂页面。

- Security Questionnaire 应作为推荐模板显示，文案强调 source-backed suggestions、human review、safe browser fill。

- Vendor Onboarding 和 Generic Form Fill 可以保留为次级模板。

- 高级 traces / benchmark 不要放到第一屏，只在 README 的 Evidence 或 Evaluation 部分说明。

## 13.6 推荐 UI 文案

Main headline:
Review-first AI Browser Workflow Assistant
Subheadline:
Read web pages, suggest source-backed answers, require human review, fill the browser, verify the result, and stop before final submission.
Primary workflow:
Security Questionnaire
Workflow description:
Extract questionnaire items, suggest answers from reviewed memory or local policy docs, show evidence, require review, then fill approved values in the browser.
Safety line:
Local demo works without LLM API keys. The assistant never auto-submits, bypasses login/CAPTCHA, or stores passwords, OTPs, payment data, or one-time consent values.

## 13.7 验收标准

- README 第一屏不再把项目描述成单纯 form filler。

- 首页或任务创建入口默认突出 Security Questionnaire。

- 用户能从 UI 文案理解流程是 analyze -> review -> fill -> verify -> stop before submit。

- 没有新增后端依赖。

- 没有新增数据库迁移。

- 现有本地 demo 路径仍可运行。

- frontend 测试和 build 通过。

## 13.8 Trae 可直接使用的提示词

你正在修改 AI Web Form Agent。请只完成 Step 1：产品入口和文档定位收敛。
目标：
把项目第一印象从 “AI form filler” 改成 “Review-first AI Browser Workflow Assistant”，并把 Security Questionnaire 设为主 demo。
必须遵守：
- 不接入 LangChain/LangGraph。
- 不新增依赖。
- 不改后端业务逻辑。
- 不改数据库 schema。
- 不改变安全规则。
- 不新增 dashboard。
- 保留本地无 LLM API key 可运行。
允许修改：
- README.md
- frontend 中首页、任务创建、workflow template 显示、task detail 文案相关文件
- docs 中现有 demo/portfolio 文档
实现要求：
1. README 第一屏说明：
   AI Web Form Agent is a review-first AI browser workflow assistant.
   It reads a web page, extracts fields or questionnaire items, suggests answers from profile data, reviewed memory, or local policy fixtures, requires human review, fills the browser, verifies the result, and stops before final submission.
2. README 主 demo 改成 Security Questionnaire Assistant：
   Open fixture -> extract questions -> retrieve policy/reviewed memory evidence -> suggest answers -> user review -> fill approved values -> verify DOM -> stop before submit.
3. 前端入口突出三个 workflow templates：
   - Security Questionnaire，推荐/默认
   - Vendor Onboarding
   - Generic Form Fill
4. Security Questionnaire 文案必须强调：
   source-backed suggestions, reviewed memory, human approval, safe browser execution, verification evidence.
5. Safety 文案必须明确：
   never auto-submit, never bypass login/CAPTCHA/payment/OTP, never store passwords/payment/OTP/one-time consent values.
6. 不要把 trace/benchmark 做成主 UI。只保留为 Evidence/Evaluation 的次级说明。
完成后运行：
cd frontend && npm test && npm run build
如果修改了后端才需要运行：
cd backend && python -m pytest
输出：
- 修改了哪些文件
- 本次没有做 LangChain/LangGraph 接入
- 测试结果